## Slide 1: Analyse 1. Iteration,
Dodis PSE
Scheer Leonard

## Slide 2: Technologie-Einarbeitung
Python, spaCy, Entity Linking, Wikidata-Strukturen und ML
Pures Verstehen
"Recherche" und "Prototyping"

## Slide 3: Die Illusion der einfachen "User Story" (Kundenanforderungen vs. Realität)
„Filtert Wikidata-dump einfach auf Personen und Orte.„
Was ist ein Ort? Gehören historische Regionen dazu?
Resige "Epics" (wie "Wikidata filtern") in kleine Probleme runterbrechen.

## Slide 4: Der Blick nach vorn – Das "100-Gigabyte-Risiko"
Wie gehen wir mit Risiko um?
Bsp Wikidata-Dump 100Gb
Risiko erst Analysieren vor Coden

## Slide 5: Team-Organisation
Task-Verteilung aufpassen
"Leerläufe« und Wartezeiten vermeiden
Engpässe frühzeitig erkennen

## Slide 6: Ausblick Iteration 2
Wikidata dump filtern
NEL (Named Entity Linking) vorbereiten und trainieren

## Slide 7: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.